## Slide 1: PhoneTicket Sprint #2
Grupo N° : 5
Ayudante : Mercedes Madeira
Integrantes :
Festa, Gastón Daniel
Rodriguez, Sebastian
Schenkelman, Damián
Servetto, Matías

## Slide 2: Objetivos
Ver información de películas en cartelera (android)
Ver lista de películas como administrador
Listar películas como administrador
Crear/editar/eliminar películas como administrador
Corrección de bugs de la iteración anterior
Realizar una carga de datos iniciales en la base de datos de películas

## Slide 3: Burndown Chart

## Slide 4: Riesgos

## Slide 5: Plan de riesgos

## Slide 6: Cliente Android

## Slide 7: Lista Películas

## Slide 8: Creación/Edición de Películas

## Slide 9: Oportunidades de mejora (1)
Reuniones - Planeamiento:
    Prioridades de alto nivel definidas
    Mockups simples (ej: papel) aprobados
    Criterios de aceptación mínimos establecidos por el cliente.
    Modelo básico definido aprobado
Obtener información del esfuerzo real de las tareas para mejorar la estimación.

## Slide 10: Oportunidades de mejora (2)
No realizar trabajo no validado suponiendo por defecto que ante la falta de respuesta se valida el mismo. Es preferible bloquearse y avisar.
Utilizar mensajes separados y enviar recordatorios para no quedarnos bloqueados.
Reducir la cantidad de e-mails de informe de progreso, con orientación a funcionalidades completas y no tanto a detalles internos para no agobiar al cliente.