## Slide 1: PhoneTicket Sprint #3 – Informe de Avance
Grupo N° : 5
Ayudante : Mercedes Madeira
Integrantes :
Festa, Gastón Daniel
Rodriguez, Sebastian
Schenkelman, Damián
Servetto, Matías

## Slide 2: Objetivos Aplicación Móvil
Ver funciones de una película, separadas por complejo.
Compartir película en la Red Social Twitter.
Ver listado de complejos existentes.
Ver información detallada de un complejo.

## Slide 3: Objetivos Backend
Listar funciones de una película.
Agregar, Modificar, Borrar funciones de una película.
Listar salas existentes.
Agregar, Modificar, Borrar salas.
Cargar información de complejos.

## Slide 4: Burndown Chart

## Slide 5: Control de Estimación.
Puntos Estimados: 76
(Equivalencia Puntos-Horas: 1 punto ≈ 2 horas)
Horas Aproximadas Estimadas: ≈ [114 -152] hs.
Horas Reales Cargadas:
Ver archivos adjuntos de métricas

## Slide 6: Cartelera
Desde la semana anterior a esta semana no hubieron cambios en estas pantallas.

## Slide 7: Funciones
En esta pantalla, en relación a la semana pasada, aparece el botón de compartir en Twitter.
Como se hablo con el cliente, el mismo aparece en la barra de acción a la derecha de la misma.

## Slide 8: Complejos
En estas pantallas, solo aparece el Botón de compartir en twitter en el ventana del detalle del complejo.

## Slide 9: Compartir en Twitter
Como podemos ver, estas son las pantallas que se lanzan al compartir por Twitter si el usuario tiene la aplicación de Twitter instalada en su dispositivo. En caso contrario se compartirá a través del explorador.
Los mensajes son de prueba ya que no fueron establecidos por el cliente.