## Slide 1: PhoneTicket
Grupo N° : 5
Ayudante : Mercedes Madeira
Integrantes :
Festa, Gastón Daniel
Rodriguez, Sebastían
Schenkelman, Damián
Servetto, Matías

## Slide 2: Sprint 1 – Objetivos
Implementar la funcionalidad de registración de usuarios
Implementar la funcionalidad de log-in de usuarios
Implementar la funcionalidad de administración de usuarios

## Slide 3: Sprint 1 – Sprint Backlog

## Slide 4: Sprint 1 – Sprint Backlog
Para manejar las tareas usamos youtrack

## Slide 5: Sprint 1 – Análisis de Riesgos
Se realizó un análisis de riesgos inicial

## Slide 6: Sprint 1 – BurnDown Chart
La herramienta nos brinda un gráfico de avance

## Slide 7: Sprint 1 – Aplicación Android
Como fue solicitado se realizaron las funcionalidades de :
  Registración
  Log-in

## Slide 8: Sprint 1 – Aplicación Android
Registración

## Slide 9
Sprint 1 – Aplicación Android
Log-in

## Slide 10: Sprint 1 – Aplicación Web
Como fue solicitado se realizo la administración de usuarios

## Slide 11: Sprint 1 – Pruebas Funcionales
Se escribieron y corrieron pruebas funcionales.
Plantilla de prueba funcional:
Prueba N
<Contexto de la prueba>.
Criterios de aceptación:
  <Criterios de aceptación>
Pasos:
  <Pasos para realizar la prueba>

## Slide 12: Sprint 1 – Pruebas Funcionales
Su resultado se guardo en una planilla con los campos:
ID de prueba funcional.
Estado de la prueba por fecha de realización.
Bugs encontrados en la corrida.

## Slide 13: Sprint 1 – Lecciones Aprendidas
Complejidad en el uso de tecnologías muy recientes (Android Studio + RoboLetric)
Comienzo de tareas menos prioritarias

## Slide 14: Sprint 1 - Fin