## Slide 1: PhoneTicket Sprint #4 – Informe de Avance
Grupo N° : 5
Ayudante : Mercedes Madeira
Integrantes :
Festa, Gastón Daniel
Rodriguez, Sebastian
Schenkelman, Damián
Servetto, Matías

## Slide 2: Objetivos Aplicación Móvil
Actualización lista complejos
Lista de reservas/compras (no integrada con servidor)
Información del usuario (no integrada con servidor)
Pantalla de selección butacas (no integrada con servidor)

## Slide 3: Objetivos Backend
Promociones
Distribución salas
Estilos (propuesta)

## Slide 4: Riesgos
Ver en detalle en la planilla de Excel

## Slide 5: Burndown Chart

## Slide 6: Métricas

## Slide 7: [Android] Complejos
Esta pantalla representa la ventana de complejos y lista de complejos colapsada en una misma ventana.
Aparecerá aquí una lista de complejos existentes en el servidor y la vista tendrá scroll vertical en caso de que no entre en pantalla.

## Slide 8: [Android] Compra/Reserva paso 1
Estas pantallas representan el primer paso de la compra y reserva.
Se accede a ella tocando un horario en la lista de funciones del detalle de película.
El layout de asiento tiene scroll y zoom.
Es posible tocar los asiento, lo cuales se marcan en verde.
Los rojos representan asientos ya tomados por otros usuarios.

## Slide 9: [Android] Mi cuenta
Aquí se observa la ventana de la cuenta del usuario.
A la misma accedemos mediante el ribbon menú.
Imagen izquierda: no hay un usuario logueado.
Imagen derecha: hay un usuario logueado o nos acabamos de loguear mediante la acción de la ventana izquierda.

## Slide 10: [Android] Mis Reservas y Compras
Imagen izquierda: se puede ver la lista de reservas y compras de funciones realizadas por el usuario y que se encuentran activas (o sea, el día y horario de la película no ha llegado).
Imagen derecha: detalle de una compra. Se puede ver que además de compartir en redes sociales aparece el botón para agregar al calendario la función.

## Slide 11: [Android] Mi reserva
Imagen izquierda: podemos ver el detalle de una reserva. A diferencia de la compra aparecen las acciones de cancelar y comprar.
Imagen derecha: mediante la acción de cancelar nos aparecerá un dialogo de confirmación.
En caos de cancelar volvemos a ver la pantalla como la imagen de la derecha.

## Slide 12: [Android] Cancelar Reserva
Imagen izquierda: una vez confirmada la cancelación de una reserva, veremos este mensaje con el icono de progreso.
Imagen derecha: en caso de que haya un error aparecerá este mensaje y al tocar en “continuar” volveremos al detalle de la reserva que se quiso cancelar.
En caso de éxito, se le mostrar al usuario la ventana de mis compras y reservas.

## Slide 13: [Backend] Estilos

## Slide 14: [Backend] Promociones

## Slide 15: [Backend] Disposición Salas

## Slide 16: Para hablar
Capacidad de editar sala
Exámen y reportes
Pruebas funcionales