# [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-09-18 Comienzo del Sprint #2

Hola,

En base a lo hablado durante la reunión del Lunes, desglosamos las funcionalidades pedidas en User Stories y tareas, les asignamos prioridades propuestas (que usted puede modificar, lógicamente) y estimamos la duración de cada una de las tareas.

Para evitar bloquearnos esperando su respuesta, el contenido de este e-mail (ej: criterios aceptación, mapa de entregables) asume que las prioridades propuestas para las tareas serán aceptadas. En caso que esto no suceda, actualizaremos aquellas partes que sean necesarias.

Durante la reunión se pidió la funcionalidad de película de cartelera especificada durante la reunión de licitación. Para poder acceder al detalle de la misma, crearemos una vista temporal que liste todas las películas disponibles. Proponemos que esta vista no sea validada con usted debido a su carácter temporal.

Este e-mail contiene las siguientes propuestas:

* Objetivos del Sprint
* Criterios de aceptación
* Sprint Backlog
* Mapa de entregables

Objetivos del Sprint

A continuación se detallan los objetivos de alto nivel del Sprint.

* Arreglar los bugs solicitados por el cliente durante la reunión de planeamiento de la iteración.
* Implementar la funcionalidad de visualización de información de una película de cartelera para usuarios.
* Implementar la funcionalidad de listado de películas de cartelera para administradores.
* Implementar la funcionalidad de creación de películas de cartelera para administradores.

Criterios de aceptación

Informacion de películas

1. Se debe poder elegir elegir una película.
2. Se debe poder ver de una pelicula los siguientes datos:
   * Título.
   * Sinopsis.
   * Imagen de la película.
   * Clasificación (por edades).
   * Duración.
   * Género.
   * Link del video a youtube para ver el trailer.

Bugs

1. Los bugs PT-108, PT-109 y PT-111 deberán ser corregidos. El cliente validará los mismos.

Data entry

1. Se deberá contar con un conjunto pequeño de información películas (diez) cargado la base de datos que podrán accederse desde el cliente.
2. La información de las películas debe ser acórde a la relalidad

Lista de películas (administrador)

1. Se debe poder visualizar una lista de todos las películas.
   1. Como máximo al mismo tiempo se mostrarán 5 películas por vez. Se podrá apretar distintos botones para obtener los siguientes/anteriores cinco.
   2. Se mostrarán todos los datos de cada película. El modelo será propuesto durante el sprint.

Creación de películas (administrador)

1. Se debe poder crear una película especificando:
   1. Título.
   2. Sinopsis.
   3. Imagen.
   4. Clasificación (por edades).
   5. Duración.
   6. Género.
   7. Link del video a youtube para ver el trailer.

Las validaciones sobre estos campos se definirán a lo largo de la iteración y validarán con el cliente.

Sprint Backlog

A continuación se detallan todas las tareas que forman parte de la funcionalidad pedida durante la reunión. En base a nuestras estimaciones y las prioridades propuestas, solo aquellas con prioridad mayor a 27, es decir las marcadas en amarillo, serán parte del backlog de este sprint.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioridad** | **User Story** | **Issue Id** | **Summary** | **Final** |
| 1 | PM | PT-86 | Riesgos - Planes de Mitigacion/Contingencia/Respuesta/Umbrales | 2 |
| 2 | Bug | PT-108 | Prohibir inicio de sesión a usuario invalidado | 1 |
| 3 | Bug | PT-109 | Centrar horizontalmente el listado de usuarios | 1 |
| 4 | Bug | PT-111 | Unificar idioma (Español) | 1 |
| 5 | Info Pelicula | PT-104 | Crear mockup(s) de pantalla de informacion de pelicula (sin funciones) | 1 |
| 6 | Info Pelicula | PT-98 | Escribir pruebas funcionales | 1 |
| 7 | Info Pelicula | PT-47 | Implementar vista de detalle de peli­cula | 4 |
| 8 | Info Pelicula | PT-70 | Implementar servicio para recuperar lista de peli­culas (cliente) | 1 |
| 9 | Info Pelicula | PT-71 | Implementar componente para obtener informacion de una peli­cula (cliente) | 1 |
| 10 | Info Pelicula | PT-91 | Implementar listado peli­culas (version temporal) | 1 |
| 11 | Info Pelicula | PT-122 | Implementar endpoint para exponer lista de peli­culas en cartelera (servidor) | 1 |
| 12 | Info Pelicula | PT-123 | Implementar endpoint para obtener detalles de una peli­cula (servidor) | 2 |
| 13 | Info Pelicula | PT-99 | Correr pruebas funcionales | 1 |
| 14 | Admin. Lista Peliculas | PT-133 | Crear mockup de la vista de listar peli­culas | 2 |
| 15 | Admin. Lista Peliculas | PT-136 | Crear pruebas funcionales | 1 |
| 16 | Admin. Lista Peliculas | PT-134 | Implementar lista de peli­culas | 2 |
| 17 | Admin. Lista Peliculas | PT-135 | Implementar acciones del controlador relacionadas con la lista de peli­culas | 1 |
| 18 | Admin. Lista Peliculas | PT-137 | Correr pruebas funcionales | 1 |
| 19 | Admin. Crear Pelicula | PT-93 | Crear mockup de pantalla (para validar) | 1 |
| 20 | Admin. Crear Pelicula | PT-96 | Escribir pruebas funcionales | 1 |
| 20 | Admin. Crear Pelicula | PT-127 | Definir el modelo (para validar) | 2 |
| 21 | Admin. Crear Pelicula | PT-129 | Crear vista alta peli­cula | 1 |
| 22 | Admin. Crear Pelicula | PT-130 | Implementar alta peli­cula en el controlador (incluye subir imagen) | 2 |
| 23 | Admin. Crear Pelicula | PT-97 | Correr pruebas funcionales | 1 |
| 24 | Data Entry | PT-113 | Buscar informacion sobre las peliculas que se van a mostrar | 2 |
| 25 | Data Entry | PT-114 | Cargar la informacion de las peliculas a mostrar | 1 |
| 26 | Data Entry | PT-161 | Cargar datos de complejos falsos | 1 |
| 27 | Admin. Editar Pelicula | PT-139 | Determinar datos editables (para validar con el cliente) | 1 |
| 28 | Admin. Editar Pelicula | PT-140 | Crear mockup de la vista de edicion | 1 |
| 29 | Admin. Editar Pelicula | PT-141 | Crear pruebas funcionales | 1 |
| 30 | Admin. Editar Pelicula | PT-143 | Crear vista de edicion | 1 |
| 31 | Admin. Editar Pelicula | PT-144 | Implementar acciones del controlador para la vista de edicion | 2 |
| 32 | Admin. Editar Pelicula | PT-142 | Correr pruebas funcionales | 1 |
| 33 | Admin. Borrar Pelicula | PT-146 | Agregar boton de borrar a la lista de peli­culas | 1 |
| 34 | Admin. Borrar Pelicula | PT-147 | Implementar funcionalidad de borrar en el servidor (borrar las funciones tambien) | 1 |
| 35 | Ver funciones | PT-162 | Spike para mostrar información de cada complejo | 4 |
| 36 | Ver funciones | PT-124 | Crear mockup de pantalla de informacion de peliculas (con funciones) | 1 |
| 37 | Ver funciones | PT-120 | Escribir pruebas funcionales | 1 |
| 38 | Ver funciones | PT-92 | Servicio obtener dias y horarios por complejo de peli­cula | 2 |
| 39 | Ver funciones | PT-125 | Actualizar vista de informacion de peli­cula con las funciones | 2 |
| 40 | Ver funciones | PT-126 | Crear endpoint para exponer informacion sobre las funciones de una peli­cula | 2 |
| 41 | Ver funciones | PT-121 | Correr pruebas funcionales | 1 |
| 42 | Admin. Crear Funcion | PT-148 | Determinar modelo (para validar con el cliente) | 1 |
| 43 | Admin. Crear Funcion | PT-149 | Crear mockup de vista de alta | 1 |
| 44 | Admin. Crear Funcion | PT-150 | Escribir pruebas funcionales | 1 |
| 45 | Admin. Crear Funcion | PT-152 | Implementar vista de alta | 1 |
| 46 | Admin. Crear Funcion | PT-153 | Agregar acciones de controlador para permitir el alta | 2 |
| 47 | Admin. Crear Funcion | PT-151 | Correr pruebas funcionales | 1 |
| 48 | Admin. Listar Funciones | PT-155 | Crear mockups de la vista para listar funciones | 2 |
| 49 | Admin. Listar Funciones | PT-159 | Crear pruebas funcionales | 1 |
| 50 | Admin. Listar Funciones | PT-158 | Implementar lista de funciones | 4 |
| 51 | Admin. Listar Funciones | PT-156 | Implementar marcar una funcion como disponible/no disponible | 1 |
| 52 | Admin. Listar Funciones | PT-157 | Implementar borrar una funcion | 1 |
| 53 | Admin. Listar Funciones | PT-160 | Correr pruebas funcionales | 2 |
| **Total** |  |  |  | **77** |

Mapa de entregables

Gracias,

# Re: [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-09-18 Comienzo del Sprint #2

Chicos,

Me parece ok la división que hicieron, solo intentaría agregar la edición de las películas también, ya que sino quedaría muy débil esa funcionalidad.

Saludos.

Mona

# Re: [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-09-18 Comienzo del Sprint #2

Lo podemos hablar bien durante la reunión de mañana? Estaríamos agregando 8 puntos más, que equivale a un 20% de la velocidad estimada por sprint.

Saludos,

Damián

# Re: [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-09-18 Comienzo del Sprint #2

Obvio, la idea sería ver que se puede cambiar así no tienen que trabajar de más.

Besos

Mona

# Re: [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-09-18 Comienzo del Sprint #2

Consulta, cada valor de la estimación a cuanto equivale en horas?

Besos.

Mona

# [URGENTE] Validar Mockups

Buenas,  
Te enviamos los mockups de las vistas para esta iteración.  
***Neceistamos que sean validados cuanto antes ya que nos estan trabando algunas tareas.***  
  
**Mockup ventana cliente:**

* Ver detalle de película

**Mockups ventanas Backend:**

* Listar Películas
* Cargar Películaa
* Editar Película

# Re: [URGENTE] Validar Mockups

Creo que ya les respondí.

Cualquier cosa me avisan.

Besos.

Mona

# [Phone Ticket] [Grupo 5] Fin de día - 2013-09-21

Hola,  
  
Este es un resumen de alto nivel relacionado con lo que estuvimos trabajando desde el Miércoles:

1. Continuamos trabajando sobre el documento de riesgos
2. Trabajamos sobre los bugs existentes de la iteración anterior
3. Definimos el modelo a utilizar para las películas.
4. Creamos los mockups para las distintas vistas necesarias (Tanto para la aplicación móvil como para el backend)
5. Escribimos las pruebas funcionales para ver información de películas de cartelera
6. Se busco información sobre películas que se van a mostrar
7. Implementamos la pantalla principal con el listado de películas (temporal)
8. Trabajamos sobre la implementación de la vista de detalle de la película

Los items arriba mencionados están explicados en más detalle en este e-mail (e incluye imágenes).

Para mas detalle, puede visualizar el [Sprint Backlog en YouTrack](http://tallerproyectos2.myjetbrains.com/youtrack/rest/agile/Agile%20Board-0/sprint/Sprint%202).

**IMPORTANTE**

Necesitamos que sean validados los siguientes items:

* **Mockups**
* **Modelo de películas**
* **Vistas**

Sprint Burndown Chart

Documento de Riesgos  
Se adjunta el documento completo.

* Se agrego el riesgo #6.
* Se analizaron e incorporaron:
  + Tipos de riesgo
  + Planes de respuesta
  + Tipos de respuesta
  + Umbrales
  + Planes de Contingencia

Bugs iteración anterior

Prohibir inicio de sesión a usuario invalidado  
Se ha actualizado la lógica de autenticación para considerar solamente a aquellos usuarios que sean válidos. De esta forma, si un usuario no es válido no podrá loguearse a la aplicación.

Unificar idioma (Español)  
Se ha unificado el idioma tanto en la aplicación móvil como en el backend.  
  
Centrar horizontalmente el listado de usuarios

Se ha centrado el contenido de la página de usuarios.

Modelo de Película  
Modelo Película

* Título de Película - **Cadena de caracteres (Máximo 45)**
* Clasificación – **Número Entero** [Id Tipo de Clasificación]
* Duración (En minutos) - **Número Entero**
* Géneros (Máximo 3 por película)
  + Género1 – **Número Entero** [Id Tipo de Género]
  + Género2 – **Número Entero** [Id Tipo de Género]
  + Género3 – **Número Entero** [Id Tipo de Género]
* Sinopsis - **Cadena de caracteres (Máximo 300)**
* Imagen (Ruta a imagen en disco local) - **Cadena de caracteres (Máximo 100)**
* Link Trailer (URL) – **Cadena de caracteres (Máximo 100)**

Mockups  
*Pantalla de información de Película (sin funciones) [Aplicación Móvil]*

*Pantalla de listar películas [Backend]*

*Pantalla de cargar película [Backend]*

Pruebas funcionales información películas de cartelera  
Se adjunta el documento completo.

Recolección de información

* Se busco la información de 10 películas con los datos indicados en el mail del compromiso para el sprint 2
* La tarea queda en estado bloqueada ya que no hay base de datos desarrollada para agregarlos.
* Los datos se utilizaran de forma mockeada local para pruebas del cliente android.

Vista Principal (Temporal) [Aplicación Móvil]

* Se descarga de internet las imagenes que se obtendrían de nuestro WS de lista de películas.
* Al tocar una imagen te lleva al detalle de la película.
* Scroll vertical.

Vista Detalle de Película [Aplicación Móvil]

* Se puede ver las peliculas mockeadas en el cliente:
  + desde un boton que te lleva directo a la película (utilizado al desarrollar la ventana de Detalle de pelicula cuando no se tenía el listado).
  + Desde el listado de pelicula tocando en la imagen del poster que se desea.
* Las imagenes se descargan de internet. Mientras se descarga se ve una imagen por defecto.
* El link a youtube esta funcionando

FALTA:

* A esta ventana le falta la comunicación con el web services de obtener datos de la película.
* Mostrar un activity indicator que cubra la pantalla mientras busca los datos en el servidor.
* Mostrar un mensaje de error si no nos comunicamos con el servidor.

*Película cargada*  
*Link a Trailer presionado*

Gracias,

# Re: [Phone Ticket] [Grupo 5] Fin de día - 2013-09-21

Ayer mandamos una versión vieja de los datos de las películas, en la cuál la película tenía más de un género.

La versión propuesta, consistente con el resto de la aplicación:

Modelo Película

* Título de Película - **Cadena de caracteres (Máximo 45)**
* Clasificación – **Número Entero**[Id Tipo de Clasificación]
* Duración (En minutos) - **Número Entero**
* Género – **Número Entero**[Id Tipo de Género]
* Sinopsis - **Cadena de caracteres (Máximo 300)**
* Imagen (Ruta a imagen en disco local) - **Cadena de caracteres (Máximo 100)**
* Link Trailer (URL) – **Cadena de caracteres (Máximo 100)**

Gracias,

# Re: [Phone Ticket] [Grupo 5] Fin de día - 2013-09-21

Respondo entre lineas.

Documento de Riesgos

Los riesgos los vemos en las reuniones.

Bugs iteración anterior

Yo sacaría ese cartel de Usar una cuenta local para iniciar sesión.

Centrar horizontalmente el listado de usuarios

ok

Modelo de Película  
Modelo Película

* Título de Película - **Cadena de caracteres (Máximo 45)**
* Clasificación – **Número Entero** [Id Tipo de Clasificación]
* Duración (En minutos) - **Número Entero**
* Géneros (Máximo 3 por película)
  + Género1 – **Número Entero** [Id Tipo de Género]
  + Género2 – **Número Entero** [Id Tipo de Género]
  + Género3 – **Número Entero** [Id Tipo de Género]
* Sinopsis - **Cadena de caracteres (Máximo 300)**
* Imagen (Ruta a imagen en disco local) - **Cadena de caracteres (Máximo 100)**
* Link Trailer (URL) – **Cadena de caracteres (Máximo 100)**

Mockups  
*Pantalla de información de Película (sin funciones) [Aplicación Móvil]*

En lugar de ver en youtube que diga ver trailer.

*Pantalla de listar películas [Backend]*  
No tiene buscador?

*Pantalla de cargar película [Backend]*  
ok

Pruebas funcionales información películas de cartelera

[---- hasta fin de mail ----]

OK

# Re: [Phone Ticket] [Grupo 5] Fin de día - 2013-09-21

Cuales fueron los cambios?

# [IMPORTANTE] [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-09-23 Minuta Reunion Informal Sprint #2

Hola,  
Los temas que se hablaron en la reunión de ayer fueron:

* Funcionalidades integradas en Sprint #2
* Procesos de gestión y comunicación - Problemas y Soluciones
* Cuestiones a realizar en futuras reuniones
* Logo faltante - Diseño de UI

Funcionalidades integradas en Sprint #2

* Se acordó integrar la funcionalidad de Edición y Borrado de Películas.
* Nos olvidamos de hablar del tema de la búsqueda en el listado de películas. Vamos a realizar esto también, siendo el filtro por Título de Película.
* Al integrar las funcionalidades de Edición y Borrado, se decidió que es menos prioritario realizar búsquedas de películas de la funcionalidad "Listar Películas (Administrador)".

[IMPORTANTE] Procesos de Gestión y Comunicación

* Se **minimizaran la cantidad de mails enviados**, limitándonos a los siguientes días:
  1. 1° Miércoles de Sprint - Contendra Minuta de Reunión y Pedido de Validaciones
  2. Todos los Sábados - Contendrá avance logrado hasta el momento: Burndown Chart , Funcionalidades Finalizadas y Pedido de Validaciones
* Los **Pedidos de Validaciones** serán marcados como **[IMPORTANTE]** y el **Subject y Cuerpo del mail contendrá para cuando se las necesita.**
  1. *Ejemplo*: [PhoneTicket][Grupo 5] [IMPORTANTE] Validaciones mockups - Se necesitan como máximo para el dd-mm-aaaa.
* Se acordó que **de no recibir validaciones requerida y no poder avanzar** con ninguna tarea diferente, **el equipo se bloqueará** hasta recibir las validaciones. Para evitar este estado, se decidió también mandar (A partir de la fecha para la que se necesitaba la validación) mails de confirmación que ha llegado el mail previo, y de recordatorio de los pedidos de validación.
* Se empezaran a **medir las horas reales** (aproximadas) trabajadas por tarea. Se guardaran en el mismo documento de estimaciones.

Cuestiones a realizar en futuras reuniones  
Reuniones Formales

* Se llevará un **backlog de alto nivel** sobre lo que el equipo piensa que serán las próximas tareas.
* Se decidirán las **prioridades** (A alto nivel) sobre lo pedido.
* Se armarán **prototipos papel** para ser **validados** por el cliente en la misma reunión.
* Se armarán los **modelos** necesarios para ser **validados** por el cliente en la misma reunión.

Reuniones Informales

* Se llevarán las **pruebas de aceptación a las reuniones intermedias** (informales) para que sean validadas en la reunión misma.

Logo faltante - Diseño de UI  
Se acordó que de no disponer del Logo para el Sprint #3, se trabajará sobre el diseño de la UI y el logo (Agregando dichas tareas al backlog) y se llevarán propuestas para que el cliente elija.  
  
Saludos,

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-09-23 Minuta Reunion Informal Sprint #2

Respondo entre lineas.

Los temas que se hablaron en la reunión de ayer fueron:

* Funcionalidades integradas en Sprint #2
* Procesos de gestión y comunicación - Problemas y Soluciones
* Cuestiones a realizar en futuras reuniones
* Logo faltante - Diseño de UI

Funcionalidades integradas en Sprint #2

* Se acordó integrar la funcionalidad de Edición y Borrado de Películas.
* Nos olvidamos de hablar del tema de la búsqueda en el listado de películas. Vamos a realizar esto también, siendo el filtro por Título de Película.
* Al integrar las funcionalidades de Edición y Borrado, se decidió que es menos prioritario realizar búsquedas de películas de la funcionalidad "Listar Películas (Administrador)".

Ok.

No se saco nada? (además de lo mencionado en el último punto)

[IMPORTANTE] Procesos de Gestión y Comunicación

* Se **minimizaran la cantidad de mails enviados**, limitándonos a los siguientes días:
  1. 1° Miércoles de Sprint - Contendra Minuta de Reunión y Pedido de Validaciones
  2. Todos los Sábados - Contendrá avance logrado hasta el momento: Burndown Chart , Funcionalidades Finalizadas y Pedido de Validaciones

Hasta ahora se viene haciendo así.

Yo lo único que necesito es la minuta (puede ser el día miércoles) y las validaciones. Las validaciones me las pueden enviar en cualquier momento con un asunto que sea validaciones (en una primera instancia se podría evitar el IMPORTANTE, pasado unos días si no hay respuesta y están bloqueados reenviar con el IMPORTANTE.

El burndown chart y avance lo vemos en las reuniones, eso no significa que si no llegan a algo no lo avisen, eso si debe estar claro. Yo no voy a estar deduciendo que porque el sábado antes de la entrega formal algo esta en pendiente o progreso, y luego no llegaron, que eso me informaba que no llegaban.

* Los **Pedidos de Validaciones** serán marcados como **[IMPORTANTE]** y el **Subject y Cuerpo del mail contendrá para cuando se las necesita.**
  1. *Ejemplo*: [PhoneTicket][Grupo 5] [IMPORTANTE] Validaciones mockups - Se necesitan como máximo para el dd-mm-aaaa.
* Se acordó que **de no recibir validaciones requerida y no poder avanzar** con ninguna tarea diferente, **el equipo se bloqueará** hasta recibir las validaciones. Para evitar este estado, se decidió también mandar (A partir de la fecha para la que se necesitaba la validación) mails de confirmación que ha llegado el mail previo, y de recordatorio de los pedidos de validación.
* Se empezaran a **medir las horas reales** (aproximadas) trabajadas por tarea. Se guardaran en el mismo documento de estimaciones.

Cuestiones a realizar en futuras reuniones  
Reuniones Formales

* Se llevará un **backlog de alto nivel** sobre lo que el equipo piensa que serán las próximas tareas.
* Se decidirán las **prioridades** (A alto nivel) sobre lo pedido.
* Se armarán **prototipos papel** para ser **validados** por el cliente en la misma reunión.
* Se armarán los **modelos** necesarios para ser **validados** por el cliente en la misma reunión.

Reuniones Informales

* Se llevarán las **pruebas de aceptación a las reuniones intermedias** (informales) para que sean validadas en la reunión misma.

Logo faltante - Diseño de UI  
Se acordó que de no disponer del Logo para el Sprint #3, se trabajará sobre el diseño de la UI y el logo (Agregando dichas tareas al backlog) y se llevarán propuestas para que el cliente elija.  
  
Saludos,

el resto ok.

Besos.

# [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones mockups y pruebas funcionales - Se necesitan para el 27-09-2013

Hola,  
Te enviamos los mockups del backend que fueron modificados luego de la reunión informal, y te adjuntamos las pruebas funcionales creadas.   
  
**[IMPORTANTE] Precisamos ambos items que sean validados** **para antes del *Viernes 27-09-2013***  
  
Pruebas Funcionales  
Se adjuntan los documentos para las siguientes pruebas funcionales:

* **Ver Listado de Películas** (“20130924 PT-136 Pruebas Funcionales - Ver Listado de Películas.docx”)
* **Crear Película** (“20130924 PT-96 Pruebas Funcionales - Crear Película.docx”)
* **Editar Película** (“20130924 PT-96 Pruebas Funcionales - Editar Película.docx”)

Mockups Backend  
Listar Películas

* Se estableció un modelo simple, quitando las imágenes
* Se agregó el filtro de búsqueda por Título de Película
* Se agregaron los botones de Editar y Borrar Películas
  + Al intentar Borrar una película, aparecerá un mensaje de Advertencia validando dicha acción.
* Se agregó el botón de Agregar Película

Agregar/Editar Película

* Se actualizó la vista a un (1) género posible por película
* **Validaciones**:
  + Se validarán los distintos campos existentes. Las validaciones serán:
    - Estén llenos (Todos son Obligatorios)
    - Posean el formato correcto
  + De intentar agregar una película y existir un error de validación, no se creará la nueva película y se mostrará un mensaje de error indicando el error de validación existente para ser corregido.
* La vista de "Editar Película" consta de la misma vista que la de "Agregar Película" con las siguientes diferencias:
  + El título (Será "Editar Película")
  + El botón Guardar (Será "Guardar Cambios")
  + Los campos aparecerán llenos con la información de la película que se desea editar
* Al presionar el botón "Cancelar" se mostrará un mensaje de advertencia avisando que se perderán lo hecho hasta el momento (O los  cambios realizados de estar en la vista de edición)  
    
  Gracias,

# [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones

Mona, como estas?  
  
No hemos recibido respuesta a este e-mail de validación y se acerca la fecha en la que tenemos tiempo para trabajar.  
Por favor, ya que es el ultimo finde y no queremos quedarnos bloqueados podrías validarnos lo siguiente:

**“[IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones mockups y pruebas funcionales - Se necesitan para el 27-09-2013”**

# [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones

El 26 de septiembre de 2013 08:22, Matias <[servetto.matias@gmail.com](mailto:servetto.matias@gmail.com)> escribió:

Mona, como estas?  
  
No hemos recibido respuesta a este e-mail de validación y se acerca la fecha en la que tenemos tiempo para trabajar.  
Por favor, ya que es el ultimo finde y no queremos quedarnos bloqueados podrías validarnos lo siguiente:  
  
El 24/09/2013 05:13 p.m., Sebastian Rodriguez escribió:

Hola,  
Te enviamos los mockups del backend que fueron modificados luego de la reunión informal, y te adjuntamos las pruebas funcionales creadas.   
  
**[IMPORTANTE] Precisamos ambos items que sean validados** **para antes del *Viernes 27-09-2013***  
  
Pruebas Funcionales  
Se adjuntan los documentos para las siguientes pruebas funcionales:

* **Ver Listado de Películas** (“20130924 PT-136 Pruebas Funcionales - Ver Listado de Películas.docx”)
* **Crear Película** (“20130924 PT-96 Pruebas Funcionales - Crear Película.docx”)
* **Editar Película** (“20130924 PT-96 Pruebas Funcionales - Editar Película.docx”)

Mockups Backend  
Listar Películas

* Se estableció un modelo simple, quitando las imágenes
* Se agregó el filtro de búsqueda por Título de Película
* Se agregaron los botones de Editar y Borrar Películas
  + Al intentar Borrar una película, aparecerá un mensaje de Advertencia validando dicha acción.
* Se agregó el botón de Agregar Película

Agregar/Editar Película

* Se actualizó la vista a un (1) género posible por película
* **Validaciones**:
  + Se validarán los distintos campos existentes. Las validaciones serán:
    - Estén llenos (Todos son Obligatorios)
    - Posean el formato correcto
  + De intentar agregar una película y existir un error de validación, no se creará la nueva película y se mostrará un mensaje de error indicando el error de validación existente para ser corregido.
* La vista de "Editar Película" consta de la misma vista que la de "Agregar Película" con las siguientes diferencias:
  + El título (Será "Editar Película")
  + El botón Guardar (Será "Guardar Cambios")
  + Los campos aparecerán llenos con la información de la película que se desea editar

Alguno de los campos no se edita?

* Al presionar el botón "Cancelar" se mostrará un mensaje de advertencia avisando que se perderán lo hecho hasta el momento (O los  cambios realizados de estar en la vista de edición)

Gracias,  
--

Esto esta ok (solo tiene un comentario) me falta ver los docs.

Hoy los veo.

Besos.

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones

En la reunión, Marcio  nos dijo, que todos los campos sean editables por si el administrador carga algo con algún error y se da cuenta mas adelante.

Gracias por la respuesta

Saludos!

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones

Ok, perfecto.

Adjunto documentos también.

Besos.

Mona

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones

Hola,   
  
Te adjunto los documentos comentados con la respuesta al lado de los comentarios.   
  
Saludos   
Matias,

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones

Mercedes,

Perdón por la demora con esto. Recién hoy nos dimos cuenta que había comentarios en el documento.

Saludos,

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones

OK

# Re: [IMPORTANTE] [PhoneTicket][Grupo 5] Validaciones

No hay problema.

Besos.

Mona