# [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-03-09 Comienzo del Sprint #1

Hola,

Antes que nada, un gusto en conocerla. Esperamos que tenga una buena experiencia trabajando con nosotros. Si tiene alguna pregunta a lo largo del proyecto, la lista de distribución del mismo es [wolvering@googlegroups.com](mailto:wolvering@googlegroups.com).

Como archivos adjuntos podrá encontrar la minuta de la reunión de ayer (20130903Minuta.pdf) y las notas que tomamos durante la reunión de licitación del proyecto (AclaracionesProyecto.pdf).

En base a lo hablado durante nuestra reunión de ayer, este e-mail contiene lo siguiente:

* Objetivos del Sprint
* Criterios de aceptación
* Sprint Backlog
* Mapa de entregables

Empezaremos a trabajar en la creación de los mockups incluso sin recibir la confirmación de este e-mail para no bloquearnos, ya que durante nuestra reunión acordamos que la aprobación de los mismos es necesaria para poder implementar las vistas de la aplicación.

Objetivos del Sprint

A continuación se detallan los objetivos de alto nivel del Sprint.

* Implementar la funcionalidad de registración de usuario
* Implementar la funcionalidad de log-in de usuario
* Implementar la funcionalidad de administración de usuarios

Criterios de aceptación

Los siguientes son los criterios de aceptación propuestos para los entregables de la iteración.

Registración de usuario

1. Se debe poder elegir la opción de Logueo o Registración
2. Se debe poder Registrar un usuario nuevo ingresando los siguientes datos:
   * E-mail (identifíca al usuario)
   * DNI
   * Nombre
   * Apellido
   * Fecha Nacimiento
   * Teléfono Celular
   * Contraseña
   * Duplicación de contraseña Se mostrará un mensaje de error en caso que alguno de los datos arriba mencionados sea inválido. La determinación de la validez de un dato se acordará con el cliente a lo largo de la iteración.
3. Se debe recibir un e-mail de confirmación ante el registro de un usuario nuevo. Este e-mail debe contener un link que cuando es clickeado confirme la registración. El usuario no va a visualizarse en la pantalla de administración de usuarios hasta que la registración sea confirmada
4. Se debe poder loguear a la aplicación ingresando e-mail y contraseña. Si los datos son inválidos se mostrará un mensaje de error a determinar durante la iteración.
5. Se debe mostrar una pantalla vacía a los usuarios logueados.

Administración de usuario

1. Se debe poder visualizar una lista de todos los usuarios.
   * Como máximo al mismo tiempo se mostrarán 100 usuarios a la vez. Se podrá apretar distintos botones para obtener los siguientes/anteriores cien.
   * Se mostrará todos los datos de cada usuario excepto su contraseña. También se podrá visualizar si el usuario está activo o no.
2. Se debe poder marcar a un usuario inactivo como activo.
3. Se debe poder marcar a un usuario activo como inactivo.
4. Se debe poder buscar usuarios por su dirección de e-mail, ingresando un texto. Se mostrarán aquellos usuarios cuyo e-mail contenga al texto ingresado.  
   **Nota:** Durante la reunión de ayer se planteo utilizar al DNI para la búsqueda. Creemos que el e-mail será mas útil. Si prefiere que el campo de la búsqueda sea DNI avisenos y cambiaremos la tarea.

Sprint Backlog


A continuación se detalla el backlog para este sprint. Por favor, no dude en enviarnos un e-mail en caso de querer cambiar la prioridad de alguna tarea. Incluimos los links al sprint backlog en YouTrack:

* Lista priorizada: <http://tallerproyectos2.myjetbrains.com/youtrack/issues?q=%23Task+%23%7BSprint+1%7D+order+by%3A+%7BIteration+Priority%7D+>
* Agile Board: <http://tallerproyectos2.myjetbrains.com/youtrack/rest/agile/Agile%20Board-0/sprint/Sprint%201>

Allí podrá seguir el progreso de las tareas a lo largo de la iteración en caso que desee obtener el estado algún día en el que no vamos a enviar un e-mail.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioridad** | **User Story** | **Tarea** | **Estimación [puntos]** |
| 1 | PM | PT-37 — Armado Minuta 1 | 1 |
| 2 | PM | PT-38 — Informe de aclaraciones obtenidas en Licitación | 1 |
| 3 | PM | PT-33 — Crear mapa de entregables de la primer iteración | 1 |
| 4 | Mockups | PT-14 — Crear mockup(s) de pantalla de Registración | 1 |
| 5 | Mockups | PT-15 — Crear mockup(s) de pantalla de Login | 1 |
| 6 | Mockups | PT-16 — Crear mockup con pantalla de elección Login/Registrar | 1 |
| 7 | Mockups | PT-36 — Crear mockup(s) de pantalla de administración de usuarios | 1 |
| 8 | PM | PT-34 — Subir todos los "epics" del proyecto a YouTrack y estimarlos | 2 |
| 9 | PM | PT-35 — Analisis de riesgos iniciales | 2 |
| 10 | Spike | PT-30 — Determinar framework de mocking para Android | 4 |
| 11 | Registración usuario | PT-19 — Escribir pruebas funcionales | 2 |
| 12 | Administrar Usuarios | PT-17 — Escribir pruebas funcionales | 2 |
| 13 | Registración usuario | PT-25 — Implementar vista de eleccion de pantallas de Login/Registracion | 2 |
| 14 | Registración usuario | PT-23 — Implementar vista de registración | 4 |
| 15 | Registración usuario | PT-24 — Implementar vista de Login | 2 |
| 16 | Registración usuario | PT-27 — Implementar HTTPS servidor | 1 |
| 17 | Registración usuario | PT-26 — Envio e-mail (servidor) | 2 |
| 18 | Registración usuario | PT-28 — Implementar alta en el servidor | 1 |
| 19 | Registración usuario | PT-20 — Correr pruebas funcionales | 1 |
| 20 | Administrar Usuarios | PT-10 — Listar usuarios y su información | 1 |
| 21 | Administrar Usuarios | PT-12 — Marcar a usuario como inválido | 1 |
| 22 | Administrar Usuarios | PT-11 — Filtro por DNI | 1 |
| 23 | Administrar Usuarios | PT-18 — Correr pruebas funcionales | 1 |
| 24 | Spike | PT-31 — Determinar como mostrar errores de validación en Android | 2 |
| 25 | Registración usuario | PT-21 — Validación cliente | 1 |
| 26 | Registración usuario | PT-22 — Validación servidor | 2 |
| Total |  |  | 41 |

Mapa de entregables



Gracias,

# Re: [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-03-09 Comienzo del Sprint #1

Chicos,

Excelente trabajo.

Me parece bien el cambio de filtros.

Luego definimos los msj pendientes.

El logo se los debo.

Respecto a lo que tengo pendiente, todavía no tengo la respuesta del cliente, pero como se manejan este tipo de aplicaciones es ingresas, podes ver todo y al momento de la reserva o compra deben estar logueados o loguearse, pudiendo registrarse en cualquier momento.

Cualquier cosa quedo a si disposición.

Besos

Mona.

# [Grupo 5] [Phone Ticket] Fin de dia 2013-09-04

Hola,  
  
Te enviamos el progreso que tuvimos estos últimos 2 días.  
  
Dentro de los archivos adjuntos se encuentran las imágenes de los prototipos (Tanto para la Aplicación como para el Backend) que diseñamos como propuesta para que evalúes.  
  
Asi también, enviamos el link para el Agile Board actual.

* Link Agile Board: <http://tallerproyectos2.myjetbrains.com/youtrack/rest/agile/Agile%20Board-0/sprint/Sprint%201>

Cabe destacar, que entre las tareas actuales hay 3 en particular (PT-23,PT-24,PT-25) que se encuentran bloqueadas dado que están directamente relacionadas con las propuestas de prototipos que estamos enviando de manera adjunta.

Gracias,

# Re: [Grupo 5] [Phone Ticket] Fin de dia 2013-09-04

Genial, de todas formas recién el finde voy a poder ver en detalle todo.

Aunque todavía no tuve respuesta de lo que tengo pendiente, yo les diría que vayan pensandolo como lo pensaron ustedes (el registro del usuario y la posibilidad de deshabilitarlo para la reserva y compra, la parte del login todavía no la tengan en cuenta)

Besos.  
Mona

# Re: [Grupo 5] [Phone Ticket] Fin de dia 2013-09-04

Geniales los prototipos, sólo me queda la duda de como marcan los obligatorios en la registración?

Besos  
  
Mona.

# [Grupo 5] [Phone Ticket] Fin de dia 2013-09-07

Buenas noches,  
  
Te comentamos un poco los progresos que tuvimos en estos días:  
  
**Gestión de proyecto**

* Se comenzó a hacer un análisis de los riesgos (se adjunta el documento en el que estamos trabajando)

**Spikes**

* Se realizaron investigaciones y pruebas para determinar que frameworks para mocking utilizaremos en android (RoboElectric + Mockito) y cual para hacer dependecy injection (RoboGuice)
* Se Buscaron librerías para realizar validaciones y muestra de errores en android (Android-Validator).

**Registro de usuario**

* Se comenzaron a escribir las pruebas funcionales.

Esperábamos avanzar mucho más pero nos chocamos un poco con Android Studio que está muy verde y además reemplaza ant con gradle.No tenemos experiencia en ellos y tuvimos muchas complicaciones con las configuraciones de los proyectos y dependencias entre ellos.

Además del documento de riesgos te adjuntamos una imagen del project Backlog.  
Y te dejamos un link a la agile board de esta iteración:  
<http://tallerproyectos2.myjetbrains.com/youtrack/rest/agile/Agile%20Board-0/sprint/Sprint%201?q=>

Con respecto a tu pregunta,  
Se nos ocurrió que los campos obligatorios los podemos marcar con un asterisco en el hint del EditText. Por ejemplo  "E-mail" -> "E-mail \*"  
Contanos que te parece.

Saludos

Matias.

# Re: [Grupo 5] [Phone Ticket] Fin de dia 2013-09-07

Hola :)

Respecto a los datos obligatorios esta ok.

De los riesgos no lo puedo ver bien con el celu, pero si puedo hacerles un comentario: esta ok que luego de 0,25 tengan un plan de contingencia, pero deberían definir otro límite para tener o empezar a realizar un plan de mitigación... Sino parecería que siempre llegan al límite para hacer algo. Además deberían poder identificar si son externos o internos, ya que como ayudante de la materia voy a ver todos y si seguimiento, como cliente no me interesa ver los riesgos internos.

Nos vemos mañana.

Besos

Mona.

# [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-09-09 Reunion Informal Sprint #1

Hola,

En base a lo hablado durante la reunión de ayer, este e-mail trata los siguientes temas:

* Observaciones en la aplicación
* Riesgos
* Cambios en el documento de Gestión
* Observaciones

**Observaciones en la aplicación**

Con la demo corrientes en el celular de uno de los integrantes del equipo de trabajo se solicitaron mensajes de error más claros y grandes en las pantallas de login y registración para así el usuario final posee una mayor descripción del error que esta cometiendo.

**Riesgos**

Se acordó que se hará plan de mitigación para riesgos con una exposición menor al 0.25, pero que esto entrará para el próximo Sprint.

**Cambios en el documento de Gestión**

Se hicieron 3 observaciones sobre este documento las cuales serán cambiadas a la brevedad.

1. Las reuniones con el cliente son semanales
2. Merecedes tomará el rol de PO y Cliente
3. Se cambiara la columna id idPrueba en la tabla de pruebas para poseer una mayor descripción.

**Observaciones**

Se acordaron informes de avance en el cual se eviten las tareas internas y se informe tareas mas funcionales. Esto no quiere decir no poseer las tareas internas sino mostrar avance a través de lo que seria la descripción de cada tarea principal y no cada sub-tarea.

Se acordó que en caso de no recibir respuesta y tener tareas bloqueantes se enviara un email con asunto IMPORTANTE con solamente lo que es bloqueante.

Se adjunta en el mail la Minuta de reunión y el Plan de Gestión como fue solicitado.

# Re: [PhoneTicket] [Grupo 5] 2013-09-09 Reunion Informal Sprint #1

Genial!  
  
Mona.

# [Grupo 5] [Phone Ticket] Fin de dia 2013-09-11

Buenas Noches,

Te comentamos un poco lo que pudimos avanzar desde el lunes.

* Seguimos con el desarrollo de lo que es la parte android. De las vistas de Login y Registración
* Terminamos de escribir las pruebas funcionales de la aplicación Android.(adjuntas en el mail)

**¿Cómo seguimos?**

* Terminar las pantallas de Login y Registración de la aplicación Android
* Empezar y terminar la parte de administración web
* Integrar la aplicación android con la parte web.
* Realizar la documentación necesaria.

Las tareas en mayor detalle las podés seguir viendo en

<http://tallerproyectos2.myjetbrains.com/youtrack/rest/agile/Agile%20Board-0/sprint/Sprint%201>

# Re: [Grupo 5] [Phone Ticket] Fin de dia 2013-09-11

Chicos me parecen ok las pruebas, sólo agregaría en estos documentos para validar los msj que se muestran en la App y cuando dice los datos obligatorios y no; y los formatos, etc se especifiqué un poco más...

Besos!!  
  
Mona.

# [Phone Ticket] [Grupo 5] Fin de día - 2013-09-15

Hola,

Este es un resumen de alto nivel relacionado con lo que estuvimos trabajando desde el Miércoles:

* Implementamos la funcionalidad del servidor para permitir registrar y autenticar usuarios (no incluye la mayoría de las validaciones).
* Completamos la funcionalidad de las vistas de registración y log-in. Esto incluye la integración con el servidor y validación en el cliente.
* Implementamos la funcionalidad de administración de usuarios, incluyendo la capacidad de listarlos (mostrando 20 por página), marcar a un usuario como válido/inválido y buscar por el contenido de la dirección de e-mail.

Los items arriba mencionados están explicados en más detalle en este e-mail (e incluye imágenes).

Como cosas pendientes antes del Lunes debemos:

* Correr las pruebas funcionales relacionadas con la registración y log-in de los usuarios.
* Correr las pruebas funcionales relacionadas con la administración de usuarios.

Para mas detalle, puede visualizar el [Sprint Backlog en YouTrack](http://tallerproyectos2.myjetbrains.com/youtrack/rest/agile/Agile%20Board-0/sprint/Sprint%201).

Sprint Burndown Chart

Cuando un usuario completa el formulario de registro, recibe un e-mail similar al que se muestra abajo:

El mismo contiene un link con el formato **https://{host}/api/users/{id}/confirm?secret={secret}**. El *secret* es un GUID/UUID generado por usuario temporal que sirve para asegurar que no cualquiera puede confirmar la registración. Hasta que este link no sea utilizado, el usuario siempre es considerado temporal (en este momento no se realiza ningun tipo de limpieza de usuarios temporales, quizas sería intersante considerar hacerlo más adelante).

La información que se guarda por usuario es:

Vistas LogIn y Registración

A continuación se pueden ver algunas de las pantallas actualizadas. Algunas de las actualizaciones realizadas:

* Se modifico el Layout de la ventana para dar mas información de los campos.De esta manera al completarlos se entiende mejor que es lo que esta completo.
* Se agrego validación para todos los campos.
* Se integro a la aplicación cliente con el servidor y la API REST.

Administración de usuarios

Se muestran 20 usuarios por página. Los usuarios activos se muestran de color verde, mientras que los inactivos se muestran de color verde.

Los botones de **Validar/Invalidar** permiten marcar como válido/inválido al usuario respectivamente. Por ejemplo, si hicieramos click en **Invalidar** para el usuario de abajo mostrado en la imágen de arriba, el resultado será:

Adicionalmente, se puede utilizar el campo de búsqueda para obtener solo aquellos usuarios cuyo e-mail contenga el contenido de la búsqueda. Por ejemplo, dados los usuarios y la búsqueda mostrada a continuación:

Se obtiene solo al primero:

Gracias,

# Re: [Phone Ticket] [Grupo 5] Fin de día - 2013-09-15

Chicos esta ok.

Los datos de la parte web deberían estar centrados en la pantalla, ya que no queda bien que estén sobre el margen izq y espacio de sobra del otro margen.

Besos.  
  
Mona.

# Re: [Phone Ticket] [Grupo 5] Fin de día - 2013-09-15

Hola,

La tabla esta centrada (con ciertos márgenes). En el e-mail anterior incluimos imágenes parciales.

Abajo se muestra una captura de pantalla completa. En las próximas iteraciones podemos priorizar el trabajo relacionado con estilos de esta vista en caso que se deseen hacer mas cambios.

Gracias,

# Re: [Phone Ticket] [Grupo 5] Fin de día - 2013-09-15

Ok.

Dejamos para modificar estás cosas para mas adelante, teniendo en cuenta que los prototipos de pantalla deberían estar inicialmente en el sprint. Vemos como queda hoy en la demo y cualquier cosa lo levantamos como bug menor o bajo.

Besos!

Mona