Phone Ticket - Minuta 2013-10-21

# Asistentes

* Cliente: Mercedes Madeira
* Equipo de Trabajo
  + Festa, Gastón Daniel
  + Rodriguez, Sebastián
  + Schenkelman, Damián
  + Servetto, Matías

# Resumen Alto Nivel

* Se probaron las funcionalidades de la tercer iteración
* Se informaron las funcionalidades que se deben implementar para la cuarta iteración. Se acordó recibir el project backlog con las tareas priorizadas

Sprint 3

## Prueba

Durante la corrida de las pruebas se detectó un bug:

1. El Horario del servidor no es el mismo que argentina por lo que trae problemas en la carga de funciones

Durante la corrida de las pruebas se detectaron las siguientes mejoras:

1. Cambiar la vista de complejos a una que contenga solo la lista y no se muestre en una pantalla los detalles adicionales de los complejos.
2. Se observó que los mensajes deberían ser más claros y usar el mismo criterio en todos.

**Gestión**

1. Se solicitó que se haga un análisis sobre las horas que se habían estimado al inicio del proyecto
2. Se solicitó que se haga un nuevo análisis de los riesgos

Sprint 4

Se definieron cuáles eran las funcionalidades deseada para el cuarto sprint, las cuales serán

estimadas y se enviará dicha estimación con la priorización determinada.

### Aplicación Móvil

* Corrección de la vista de complejos
* Información de “Mi Cuenta”
  + Información de usuario
  + Reservas
  + Comprar
* Interacción redes sociales
  + Reserva
  + Compra
* Implementar función de selección de butacas
* Implementar función de reserva
* Implementar función de compra
* Ver y seleccionar posibles promociones
* Estilo para la aplicación android basada en el logo enviado

### Backend

* Estilo de salas configurable
* Servicios para el maneja de reservas/compras
* Estilo para la aplicación web basada en el logo enviado

**Otro**

* Data entry de 5 promociones distintas

**Definiciones**

* Las promociones tendrán un % de descuento, una cantidad mínima de tickets a comprar y nombre de la empresa proveedora
* Se valida la reserva cuando se selecciona una butaca

**Validar**

* Máximo valor de la matriz de estilo para las salas
* Máximo de cantidad de tickets que se pueden reservar
* Validez de una reserva (1 hora antes)
* Mismo código QR para compra y reserva